乐山职业技术学院

机电工程系焊接中心基础设施建设工程招标公告

经学院招标领导小组研究决定，乐山职业技术学院机电工程系焊接中心基础设施建设工程邀请招标有关事宜公告如下：

- 工程名称：机电工程系（肖坝校区）焊接中心基础设施建设工程

- 内容及要求

见工程量清单，请认真勘察现场，按学院要求组织施工，总价包干，施工过程中不增加任何经费。

三、资质要求

建筑工程总承包三级及以上。报名时应提交企业营业执照、组织机构代码证等资质材料以供审查。

四、质保期

保质期5年，在保质期内出现质量问题免费维修。

五、付款方式

工程完工检验合格，经审计后付95%工程款，余款5% 在一年后支付。

六、完工时间

2013年3月5日前完工。

七、报名时间、地点

请于2013年2月4日下午2：00—3：00到学院招标办（后勤处）报名并看现场（看现场与徐老师联系，电话：15884368189）， 同时随带资质材料，联系人曾老师，电话：0833-2272224，13808133922。

八、开标时间：

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2013年2月6 日（星期三）上午 10：30在学院三楼会议室开标。

招标办（后勤处）                                         二O一三年二月一日