乐山职业技术学院板房搭建工程招标公告

乐山职业技术学院拟搭建实训室板房三间，本着公开、公平、公正及保质、按时、节约的原则，结合学院的实际情况，制定本招标公告。

一、资质要求

钢结构工程专业承包三级及以上资质。凡愿参加投标的单位，报名时应提交企业营业执照、组织机构代码证等资质材料以供审查。

二、工程名称

1、外科实训室板房搭建工程

2、基护实训室板房搭建工程

3、扩建康复实训室板房搭建工程

三、质量要求

确保工程质量，保证板房使用年限在六年以上。

四、建设工期

2014年5月15日前完工交付使用。

五、付款方式

工程完工检验合格，经市财政评审中心审计后付95%工程款，余款5% 在一年后支付。

六、报名时间、地点

时间：2014年4月29日至5月4日（工作日）上午9：30—11：30，下午2：30—4：30。

地点：学院招标办（后勤处）

七、开标时间

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2014年5月6日上午10：00在学院三楼会议室开标。

八、联系人及电话

李老师    0833-2272224

乐山职业技术学院招标办（后勤处）

2014年4月29日